Informe de cierre sprint 01

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Cierre **Sprint 1** – Planificación y documentos base | | **Álvaro Morales** (Jefe de Proyecto/Product owner) |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05/09/2025 | | Meet/Teams | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Alvaro Morales | ZGM tech solutions | 928374637 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Vicente Zapata | ZGM tech solutions | 937463728 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Marcela Gonzalez | ZGM tech solutions | 936481953 | ZGMtechsolutions@gmail.com |

# Introducción

Este sprint corresponde al proyecto Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden. El sistema permitirá a los clientes registrarse, visualizar servicios/portafolio, agendar ,pagar y comunicarse con la empresa ; a administradores gestionar agenda, usuarios, insumos adicionales, reportes y comunicación; a jardinero visualizar reservar, insumos adicionales,comunicación,entre otros. El trabajo se realiza con Scrum en sprints semanales, con Trello para planificación y seguimiento. Este sprint de fecha 05/09/2025 se enfocó en consolidar la base documental y organizar el backlog para iniciar construcción.

# Resumen Sprint

Fechas de ejecución: 14/08/2024-05/09/2025

Se avanzó con la planificación y documentos bases del proyecto en fase de planificación del proyecto. Se completaron todos los entregables solicitados para esta entrega de la fase de planificación. Existen documentos de planificación no solicitados para esta entrega (TO-BE, RACI y Matriz de Riesgo) que se abordarán en el siguiente sprint.

Tareas no realizadas (por no ser parte de esta entrega):

* Documento Proceso de Negocio (TO-BE): No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.
* Matriz RACI: No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.
* Matriz de Riesgo: No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.

# Tareas realizadas

**Tareas Completadas:**

* Acta de constitución del proyecto
* Plantilla de requerimientos
* Documento ERS
* Caso de uso extendido
* Diagrama de casos de uso
* Product Backlog en Trello
* Carta Gantt / Roadmap
* EDT – Costos
* Minuta de reuniones
* Mockups aplicación móvil y plataforma web

**Postergadas según indica la fase de planificación :**

* Documento Proceso de Negocio (TO-BE): No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.
* Matriz RACI: No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.
* Matriz de Riesgo: No se realizó ya que no fue solicitado para esta entrega se abordará en el siguiente sprint.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

* Elaborar Documento Proceso de Negocio (TO-BE)
* Elaborar Matriz RACI
* Elaborar Matriz de Riesgo
* Configuración inicial de repositorio y ambientes de desarrollo

# Anexos

Se adjunta anexo de todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizadas en este Sprint:

* [Acta de constitución del proyecto](https://docs.google.com/document/d/1rzMbq3nseFotgssGvzQFQL4lp4WoYx48/edit?usp=sharing&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [Plantilla de requerimientos](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7O7bqgNOAN8nYDXVyZ46WCsbZ7prGzN/edit?usp=drive_link&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [Documento ERS](https://docs.google.com/document/d/1a75yRLMwmp8myONcHiQBrlVOaq2MaJkA/edit?usp=sharing&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [Caso de uso extendido](https://docs.google.com/document/d/18SIwhtFPS9WAEb9r-UBq6USXezDzLSE6/edit?usp=sharing&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [Diagrama de casos de uso](https://drive.google.com/file/d/1TEIMcACZvY4JX3cNgmsATlUkSJCD88s3/view?usp=sharing)
* [Product Backlog en Trello](https://trello.com/b/UckQazZu/scrum)
* [Carta Gantt / Roadmap](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dktleDGsSb1O45byr64Nzj6PBYwIiNzb/edit?usp=sharing&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [EDT – Costos](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mmeFwlfMZjkFbF5qP6EDakP4izr9X_3V/edit?usp=drive_link&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)
* [Minuta de reuniones](https://drive.google.com/drive/folders/1BQEb7fJDqdNvyRwwBtzhfc1u6A_28hCu?usp=sharing)
* [Mockups aplicación móvil y plataforma web](https://docs.google.com/document/d/10ph8yjKQEuKRb-7VgXUR4eznFdkAU5y0/edit?usp=sharing&ouid=112046847387388169157&rtpof=true&sd=true)