|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al revisar la Carta Gantt de mi Proyecto APT, puedo señalar que he logrado cumplir con las actividades de documentación en los tiempos definidos, lo que ha permitido mantener un orden en la planificación y en la entrega de los productos intermedios. Sin embargo, en el área de desarrollo de la plataforma web y móvil hemos presentado un leve atraso como grupo en comparación con lo que estaba proyectado en la planificación inicial.  En mi caso particular, el principal factor que ha dificultado el cumplimiento de las actividades de desarrollo ha sido la limitación de tiempo, ya que actualmente me encuentro realizando mi práctica laboral y esto reduce significativamente las horas disponibles en el día para avanzar en programación y pruebas. Aun así, hemos buscado reorganizarnos como equipo para priorizar tareas críticas, lo que nos ha permitido continuar avanzando aunque con un ritmo más lento de lo planificado. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo del Proyecto APT, comuniqué esta situación a mis compañeros de equipo, lo que permitió reorganizar las tareas de forma colaborativa. En conjunto, tomamos la decisión de que ellos avanzaran en la preparación del ambiente de desarrollo, de manera que yo pueda integrarme lo antes posible en el trabajo de frontend.  Mientras tanto, he continuado con la documentación y el control de los entregables, asegurando que esa parte del proyecto no se vea afectada. Además, dado que me queda poco tiempo para finalizar mi práctica laboral, he planificado destinar más horas al proyecto una vez que concluya, lo que me permitirá avanzar de manera intensiva en el desarrollo de la plataforma web y móvil y reducir el desfase respecto a la Carta Gantt inicial. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado cumplir con las entregas de documentación en los plazos establecidos, manteniendo un orden y rigurosidad que ha facilitado el seguimiento del proyecto. Destaco especialmente mi compromiso con la calidad de los entregables, la organización y la coordinación con mis compañeros para mantener el avance del equipo.  Como aspecto a mejorar, considero que debo optimizar mi gestión del tiempo para equilibrar de mejor manera mis responsabilidades académicas, la práctica laboral y el desarrollo del proyecto. Asimismo, me propongo reforzar mis habilidades técnicas en el área de programación para aportar con mayor rapidez en la construcción de las plataformas. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de reflexionar sobre el avance de mi Proyecto APT, una de las inquietudes que me quedan es cómo organizar de manera más eficiente las tareas de desarrollo para recuperar el desfase en comparación con la Carta Gantt inicial.  La pregunta que me gustaría hacerle a mi docente es: ¿qué estrategias recomienda para recuperar atrasos en el desarrollo de la plataforma y asegurar que cumplamos con los objetivos del proyecto dentro del plazo establecido? |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  A partir de esta instancia de monitoreo del Proyecto APT, considero que sí es necesario realizar ciertos ajustes en la distribución de actividades para optimizar el avance. En nuestro caso, hemos decidido que mis compañeros continúen adelantando la preparación de los ambientes de desarrollo y base de datos, mientras yo mantengo el foco en la documentación y control de entregables, lo que permite equilibrar las cargas de trabajo de acuerdo con la disponibilidad actual de cada integrante.  No han surgido nuevas actividades adicionales, pero sí acordamos que una vez que finalice mi práctica laboral, reasignaré más tiempo al frontend y validaciones de la plataforma, lo que permitirá recuperar el ritmo del desarrollo y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva, ya que hemos logrado mantener una buena coordinación y comunicación, lo que ha permitido avanzar en las diferentes fases del proyecto a pesar de las dificultades de tiempo. Destacamos como aspecto positivo la colaboración y el compromiso de todos los integrantes, especialmente la disposición para redistribuir tareas cuando alguno enfrenta limitaciones, lo que ha fortalecido el trabajo en equipo.  Como aspecto a mejorar, consideramos que debemos reforzar la planificación del tiempo de desarrollo, para evitar atrasos frente a los plazos definidos en la Carta Gantt. Asimismo, sería beneficioso documentar más sistemáticamente las decisiones tomadas en las reuniones, para asegurar un seguimiento claro y reducir posibles malentendidos. |