# Informe de cierre sprint 02

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 2.0 | Cierre Sprint 2 – implementación ambientes de desarrollo |  | Marcela González (Scrum Master / QA) |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 17/09/2025 |  | Meet/Teams | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Alvaro Morales | ZGM tech solutions | 928374637 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Vicente Zapata | ZGM tech solutions | 937463728 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Marcela Gonzalez | ZGM tech solutions | 936481953 | ZGMtechsolutions@gmail.com |

# Introducción

Este sprint corresponde al inicio de la fase de desarrollo del proyecto Clean & Garden, plataforma web y móvil que permitirá a la empresa gestionar servicios, agenda, portafolio digital y procesos administrativos. El objetivo principal de este sprint fue habilitar el ambiente de desarrollo y preparar los componentes base de la arquitectura tecnológica para comenzar con la codificación de los módulos definidos en la planificación.

# Resumen Sprint

Fechas de ejecución: del 15 al 17 de septiembre.
 Durante este sprint se completaron las tareas asociadas a la implementación del ambiente de desarrollo y la configuración inicial de los componentes web, móvil y backend.

Las tareas de Inicio de sesión y Registro de usuarios, que estaban contempladas en la planificación, no se realizaron en este sprint debido a que se priorizo la configuración del ambiente de desarrollo, base de datos y repositorios. Estas actividades se abordarán en el siguiente sprint, como parte del desarrollo del Módulo de Autenticación.

# Tareas realizadas

### Tareas realizadas

- Implementación de ambiente de desarrollo: configuración de las herramientas de trabajo.

- Cuentas y servicios en la nube:

  - Creación de cuentas en Vercel (despliegue del frontend web).

  - Creación de cuentas en Supabase (gestión de base de datos en la nube).

- Base de datos:

  - Diseño del modelo entidad-relación.

  - Creación de los scripts de tablas en SQL para implementación en Supabase.

- Control de versiones: creación de repositorio en GitHub para trabajo colaborativo.

- Frontend Web: inicialización del proyecto con React, Next.js, Tailwind, DaisyUI y TypeScript.

- Frontend Móvil: inicialización del proyecto con React Native, Expo, Tailwind, DaisyUI y TypeScript.

- Backend: configuración del servidor con Express, Node.js, Prisma ORM y TypeScript , también, se realiza  la conexión con la base de datos.

# Próximo Sprint

Para el siguiente sprint se tiene planificado comenzar con el Módulo de Autenticación, desarrollando las funcionalidades de:

- Inicio de sesión

- Registro de usuario/creación de cuenta

- Recuperación y cambio de contraseña

Además, se iniciarán pruebas de integración entre frontend, backend y base de datos en Supabase con postman.

# Anexos

### Anexos

- Capturas de pantalla de la configuración en Vercel y Supabase:

- Evidencias del repositorio GitHub:

- Capturas de la estructura de carpetas y proyectos inicializados en frontend web, móvil y backend.

- Modelo entidad-relación y scripts SQL implementados en Supabase: