Informe Final del Proyecto

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

El presente Informe de Cierre del Proyecto tiene como finalidad documentar el término formal del desarrollo del sistema Clean & Garden, compuesto por dos plataformas integradas:

- Plataforma Web Administrativa y Operativa, destinada a optimizar la gestión de servicios de jardinería mediante módulos de administración, operación, reportes y control para clientes, jardineros y administradores.

- Plataforma Móvil, orientada principalmente al envío de notificaciones push, comunicación instantánea y soporte en tiempo real para citas solicitadas o canceladas.

El informe recopila los resultados obtenidos durante el desarrollo, valida el cumplimiento del alcance establecido, registra las lecciones aprendidas y establece lineamientos para la etapa post-implementación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Este informe consolida la aceptación final del producto desarrollado. Se asume que el cliente ha validado y aprobado previamente que ambas plataformas web y  móvil están listas para operar en ambiente productivo.

La elaboración de este informe se basa en toda la documentación generada durante el proyecto, la cual fue revisada en cada etapa.
Este documento debe ser utilizado como referencia en futuras evaluaciones de operación, soporte, mantenimiento y escalabilidad del sistema Clean & Garden.

# Sección 1	Información General

El proyecto Clean & Garden tuvo como objetivo crear una solución tecnológica que permitiera digitalizar el proceso completo de prestación de servicios de jardinería, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo tiempos de coordinación y optimizando la comunicación entre clientes, jardineros y administradores.

Para ello, se desarrolló una solución compuesta por dos plataformas integradas:

1. Plataforma Web

- Registro e inicio de sesión

- Cambio y recuperación de contraseña

- Gestión de usuarios y roles

- Gestión de insumos

- Gestión de servicios

- Gestión de portafolio

- Gestión de jardines

- Gestión de direcciones

- Gestión de horarios/disponibilidad

- Gestión de excepciones

- Gestión de comentarios

- Gestión de reportes operacionales

- Gestión de reportes financieros

- Gestión agendamiento de servicios

- Sistema de mensajería interna

- Confirmación y finalización de servicios

- Pagos mediante WebPay

2. Plataforma Móvil

- Enviar notificaciones push

- Mantener comunicación rápida y directa entre cliente, jardinero y administrador

- Permitir el flujo de información en tiempo real

- Acceso rápido a información relevante

Integración entre plataformas:

Ambas plataformas comparten una misma base de datos y un backend común que permite sincronizar usuarios, mensajes, citas, notificaciones e información relevante.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El cliente certifica que la totalidad de los servicios y funcionalidades acordadas fueron entregadas, implementadas y validadas correctamente, cumpliendo con los requisitos formales establecidos.

Los siguientes ítems fueron finalizados correctamente:

1. Plataforma Web

Acceso web operativo

- Panel administrador

- Panel jardinero

- Panel cliente

- Registro e inicio de sesión

- Cambio y recuperación de contraseña

- Gestión de usuarios y roles

- Gestión de insumos

- Gestión de servicios

- Gestión de portafolio

- Gestión de jardines

- Gestión de direcciones

- Gestión de horarios/disponibilidad

- Gestión de excepciones

- Gestión de comentarios

- Gestión de reportes operacionales

- Gestión de reportes financieros

- Gestión agendamiento de servicios

- Sistema de mensajería interna

- Confirmación y finalización de servicios

- Pagos mediante WebPay

- Validación de formularios

- Integración y pago WebPay

- Integración con gmail

- Mantenedores de usuarios, roles, insumos, servicios, portafolios, jardines, direcciones, horarios, disponibilidad, excepciones y comentarios

2. Plataforma Móvil

- Recepción de notificaciones push

- Notificaciones de citas nuevas, confirmadas y canceladas

- Comunicación cliente–jardinero–administrador

- Acceso rápido a información relevante

- Funcionamiento en dispositivo moviles

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Planilla de Requerimientos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de datos Relacional | Finalizado |
| Diccionario de datos | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT de costos | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de control de cambios | Finalizado |
| Matriz de riesgos | Finalizado |
| Documento procesos de negocio | Finalizado |
| Planilla registro de defectos | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Plan de capacitación | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Tras la puesta en producción del sistema, se establecerá un periodo de soporte para garantizar estabilidad operativa.
Los recursos necesarios durante esta etapa serán:

- Administrador del sistema: encargado de gestionar usuarios, servicios, citas, reportes, portafolio, entre otros.

- Equipo de soporte técnico: responsable de mantener la plataforma web, backend, base de datos y notificaciones push.

- Jardineros/Técnicos: usuarios operativos que gestionarán servicios en terreno.

- Cliente final: usuarios que interactúan con el sistema para solicitar citas.

Se recomienda establecer un acuerdo nivel de servicio (SLA) de soporte para incidentes, mejoras y continuidad operacional.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

- La integración entre la plataforma web y móvil requiere pruebas constantes para evitar inconsistencias.

- La implementación de notificaciones push exige pruebas en dispositivos reales.

- La comunicación fluida con el cliente evitó cambios tardíos en el alcance.

- La optimización temprana de la base de datos mejora el rendimiento de las consultas.

- La planificación interna debe reforzarse para evitar entregas en el límite del plazo.

- Las pruebas del flujo completo “cliente–jardinero–administrador” son críticas para garantizar la estabilidad del sistema.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Luego de la implantación se realizará un periodo de marcha blanca de 30 días en el que se evaluará:

- Rendimiento de la plataforma web y móvil

- Funcionamiento del sistema de notificaciones

- Consumo de recursos del backend

- Rendimiento de consultas y reportes

- Estabilidad al gestionar gran volumen de citas

Posteriormente se elaborará un plan formal de mantenimiento que incluya:

- Corrección de errores

- Mejoras menores

- Solicitudes complementarias del cliente (fuera del alcance actual)

- Optimización continua

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Dentro del alcance definido para el proyecto y establecido con el cliente no existen funcionalidades pendientes ni no conformidades abiertas.

Las posibles mejoras futuras que no forman parte del alcance actual incluyen:

- Mejora del rendimiento avanzado de consultas y reportes

- Nuevas funcionalidades sugeridas por el cliente

- Personalización avanzada del los paneles de usuarios