# Informe de cierre sprint 03

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 3.0 | En este sprint se completó el desarrollo del Módulo de Autenticación y del Módulo de Portafolio Digital. |  | Marcela González (Scrum Master / QA) |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/09/2025 |  | Meet/Teams | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Alvaro Morales | ZGM tech solutions | 928374637 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Vicente Zapata | ZGM tech solutions | 937463728 | ZGMtechsolutions@gmail.com |
| Marcela Gonzalez | ZGM tech solutions | 936481953 | ZGMtechsolutions@gmail.com |

# Introducción

El Sprint 3 corresponde a la fase de desarrollo de módulos funcionales de la plataforma Clean & Garden, con foco en la implementación de funcionalidades críticas para la experiencia de los usuarios. El objetivo fue completar el Módulo de Autenticación y avanzar en el Módulo de Portafolio Digital, ambos considerados prioritarios para asegurar la operación básica del sistema.

# Resumen Sprint

Fechas de ejecución: 22/09/2025 - 26/09.

Durante este sprint se completó el desarrollo del Módulo de Autenticación y del Módulo de Portafolio Digital en su versión web.

Quedaron postergados los siguientes entregables:

- El Módulo de Usuario / Perfil, ya que se priorizó la seguridad del sistema a través del Módulo de Autenticación.

- El Módulo de Portafolio y Catálogo (acceso al catálogo de servicios en la app móvil), debido a limitaciones de tiempo, lo cual será abordado en el siguiente sprint.

# Tareas realizadas

Módulo de Autenticación

- Implementación de registro de usuarios con validaciones y confirmacion por correo.

- Desarrollo de inicio de sesión con generación de JWT seguro.

- Implementación de recuperación de contraseña mediante correo con link seguro.

- Implementación de cambio de contraseña en sesión.

- Pruebas de integración entre frontend, backend y Supabase.

Módulo de Portafolio Digital

- Creación de funcionalidad para subida de trabajos (imágenes y descripciones).

- Implementación de visualización del portafolio para clientes.

- Pruebas iniciales con postman de visualización y carga en la base de datos.

### Tareas postergadas

- Módulo de Usuario / Perfil

  - Consulta y edición de datos personales.

  - Administración de roles y permisos.

- Módulo de Portafolio y Catálogo (Móvil)

  - Acceso al catálogo de servicios desde la aplicación móvil.

Justificación: Se priorizó completar los módulos más urgentes (Autenticación y Portafolio Digital Web) para garantizar la seguridad del sistema y disponer de entregables visibles. Los módulos postergados se trasladan al próximo sprint.

# Próximo Sprint

En el Sprint 4 se dará inicio al desarrollo de:

- Módulo de usuario / perfil (gestión de datos personales y permisos).

- Acceso al catálogo de servicios en la aplicación móvil.

- Módulo de gestión de portafolio digital.

- Módulo de agenda de citas

# Anexos

Evidencias de pruebas de login, registro, recuperación y cambio de contraseña:

Capturas de la carga y visualización del portafolio digital en la web y login.

GitHub que demuestran el avance.